StreamAgent

종합 개선 계획서

2026년 1월 16일

# 1. Executive Summary

StreamAgent 스트리밍 통합 관리 솔루션에 대한 종합 검토 결과, 인증/보안, 데이터 정합성, UI/UX, 코드 품질 등 총 23개의 개선 항목을 발견하였습니다. 본 문서는 이러한 문제점들을 체계적으로 해결하기 위한 5단계 개선 계획을 제시합니다.

## 1.1 주요 발견 사항

| 분류 | 심각도 | 주요 문제 |
| --- | --- | --- |
| 보안 | Critical | 로그인 없이 모든 데이터 접근 가능, 관리자 페이지 무인증 접근 |
| 데이터 | High | 목업 데이터와 실제 데이터 혼재, 그래프/테이블 불일치 |
| UI/UX | High | 일부 페이지 빈 화면 렌더링, 라우팅 오류 |
| 코드 품질 | Medium | 전일대비 계산 오류, 플랫폼 매핑 누락 |

# 2. Phase 1: 보안 취약점 긴급 수정 (1-2일)

목표: 인증 없이 접근 가능한 모든 API 및 페이지 보호

### 2.1 API 인증 미들웨어 적용

- 파일: server/routes/stats.js

- 문제: /api/stats/dashboard 등 모든 통계 API가 인증 없이 접근 가능

- 해결: authenticateToken 미들웨어를 모든 민감한 라우트에 적용

### 2.2 관리자 페이지 접근 제어

- 파일: client/src/components/admin/AdminDashboard.jsx

- 문제: /admin-dashboard 경로가 인증/권한 체크 없이 접근 가능

- 해결: ProtectedRoute 컴포넌트 생성 및 role 기반 접근 제어 구현

### 2.3 데이터 격리

- 문제: 비로그인 상태에서 특정 사용자의 실제 데이터가 표시됨

- 해결: 모든 데이터 쿼리에 user_id 필터 추가, 비인증 시 빈 데이터 또는 로그인 유도

# 3. Phase 2: 데이터 정합성 수정 (2-3일)

목표: 모든 데이터 표시의 정확성 확보, 목업 데이터 제거

### 3.1 수익 분석 데이터 불일치 수정

- 파일: client/src/components/analytics/RevenueAnalytics.jsx

- 문제: 그래프에서 1/14 급증 vs 테이블에서 1/14 = 0원, 1/15 = 763,100원

- 원인: 그래프와 테이블이 서로 다른 API 또는 데이터 변환 로직 사용

- 해결: 단일 API 소스에서 그래프/테이블 모두 렌더링, 날짜 포맷 통일

### 3.2 전일대비 계산 로직 수정

- 문제: 763,100원 → 3,000원 변화가 -100%로 표시 (실제: -99.6%)

- 해결: Math.round(((current - previous) / previous) * 100) 로직 정확도 개선

### 3.3 플랫폼 매핑 수정

- 파일: server/services/statsService.js

- 문제: 탑 도네이터 플랫폼이 모두 "UNKNOWN"으로 표시

- 해결: events 테이블의 platform 필드를 JOIN하여 정확한 플랫폼 정보 표시

### 3.4 관리자 대시보드 목업 데이터 제거

- 파일: client/src/components/admin/AdminDashboard.jsx

- 문제: 감스트, 풍월량 등 실제 스트리머 이름과 가짜 데이터 하드코딩

- 해결: 실제 API 연동 또는 "데이터 없음" 상태 표시, 개인정보 포함 데이터 제거

# 4. Phase 3: UI/UX 버그 수정 (2-3일)

목표: 모든 페이지의 정상적인 렌더링 보장

### 4.1 빈 페이지 문제 수정

다음 페이지들이 빈 화면으로 렌더링됨:

- 시장 현황 (/viewership)

- 설정 페이지 (/settings)

- 수익 분석 - URL 직접 접근 시 (/analytics/revenue)

원인 분석:

- React Router의 SPA 라우팅과 서버 사이드 라우팅 충돌

- 비동기 데이터 로딩 중 에러 핸들링 부재

- 컴포넌트 lazy loading 실패 시 fallback 없음

해결 방안:

- server/app.js에 SPA fallback 라우트 추가

- 각 컴포넌트에 Error Boundary 적용

- 로딩 상태에서의 Skeleton UI 구현

### 4.2 ViewershipDashboard 컴포넌트 수정

- 파일: client/src/components/analytics/ViewershipDashboard.jsx

- 해결: API 호출 실패 시 에러 상태 표시, 데이터 없음 시 Empty State 표시

# 5. Phase 4: 코드 품질 개선 (3-5일)

목표: 유지보수성 향상 및 잠재적 버그 예방

### 5.1 타입 안정성 강화

- TypeScript 도입 또는 JSDoc 타입 주석 추가

- API 응답 타입 정의 및 런타임 검증

### 5.2 에러 핸들링 표준화

- 전역 에러 핸들러 미들웨어 구현

- API 에러 응답 포맷 통일

- 클라이언트 에러 바운더리 적용

### 5.3 테스트 코드 작성

- 인증 미들웨어 단위 테스트

- 통계 계산 로직 단위 테스트

- 주요 API 엔드포인트 통합 테스트

# 6. Phase 5: 문서화 및 배포 (2-3일)

### 6.1 기술 문서

- API 문서 (Swagger/OpenAPI)

- 데이터베이스 스키마 문서

- 환경 변수 설정 가이드

### 6.2 배포 체크리스트

- 환경변수 검증 (JWT_SECRET 등)

- 데이터베이스 마이그레이션 실행

- 보안 헤더 설정 확인

# 7. 전체 일정 요약

| Phase | 작업 내용 | 소요 기간 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 보안 취약점 긴급 수정 | 1-2일 |
| Phase 2 | 데이터 정합성 수정 | 2-3일 |
| Phase 3 | UI/UX 버그 수정 | 2-3일 |
| Phase 4 | 코드 품질 개선 | 3-5일 |
| Phase 5 | 문서화 및 배포 | 2-3일 |
| 합계 | 전체 개선 작업 | 10-16일 |

# 부록: 상세 이슈 목록

## A. 보안 이슈 (Critical)

- /api/stats/dashboard - 인증 없이 접근 가능

- /api/events - 모든 이벤트 데이터 노출

- /admin-dashboard - 관리자 페이지 무인증 접근

- 비로그인 시 특정 사용자 데이터 기본 노출

## B. 데이터 이슈 (High)

- 수익 트렌드 그래프 - 날짜별 데이터 불일치

- 전일대비 계산 - -100% 오류 (실제 -99.6%)

- 탑 도네이터 - 플랫폼 UNKNOWN 표시

- 관리자 대시보드 - 실제 스트리머 이름 포함 목업 데이터

- 73,300개 이벤트 - 비정상적으로 큰 숫자

## C. UI/UX 이슈 (High)

- 시장 현황 페이지 - 빈 화면

- 설정 페이지 - 빈 화면

- 수익 분석 - URL 직접 접근 시 빈 화면

## D. 코드 품질 이슈 (Medium)

- 타입 정의 부재 (JavaScript)

- 에러 핸들링 불일치

- 테스트 코드 부재